# Plan complet du projet : de la Phase 0 à la Phase 10

Projet : pipeline de données météo et qualité de l'air (8 villes françaises, 12 mois, grain horaire). Stack : Python, Pandas, PostgreSQL, dbt Core, Git/GitHub, pytest.

Le plan est une feuille de route sans code. Chaque phase sera détaillée au format TP complet (indices 1/2/3, critères de validation, diagnostic) au moment de l'aborder.

# Vue d'ensemble

| Phase | Thème | Durée estimée | Livrable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Cadrage et conception | 3 à 4 h | 3 fichiers docs/ |
| 1 | Poste, dépôt, GitHub | 2 h | Premier push propre |
| 2 | PostgreSQL et modélisation | 3 à 4 h | DDL dans sql/ddl/ |
| 3 | Extraction API | 4 à 5 h | Module d'extraction + test mock |
| 4 | Ingestion CSV / Excel | 3 à 4 h | Lecteurs + rapport qualité |
| 5 | Transformation Pandas | 5 à 6 h | Transformations + tests unitaires |
| 6 | Chargement PostgreSQL | 4 à 5 h | Tables raw et staging + log d'exécution |
| 7 | Orchestration Python | 2 à 3 h | main.py en une commande |
| 8 | dbt | 6 à 8 h | Modèles, tests, docs dbt |
| 9 | Documentation et qualité | 3 h | README complet |
| 10 | Démo et roadmap | 2 h | Démo de 5 à 10 min |

Total : environ 37 à 50 h, soit 6 à 8 semaines à raison de quelques soirées par semaine.

# Cible finale du projet

## Schémas PostgreSQL

- raw : weather_hourly_raw, air_quality_hourly_raw, communes_ref_raw, population_ref_raw

- staging : city, weather_observation, air_quality_observation, rejected_rows

- ops : pipeline_run_log

- analytics (via dbt) : mart_daily_city_environment, mart_monthly_air_quality_kpi, éventuellement mart_pollution_episodes

Ces noms sont indicatifs et seront confirmés en Phase 0 et 2.

# Détail des phases

## Phase 0 : Cadrage et conception

- Objectifs : besoin métier, sources testées, entités et clés, règles de qualité, indicateurs, décisions.

- Notions : grain, clé métier vs technique, fait vs dimension, dimensions de la qualité de données.

- Fichiers : docs/architecture.md, docs/data_dictionary.md, docs/decisions.md.

- Validation : chaque entité a un grain et une clé, au moins 8 règles DQ-xx mesurables, au moins 4 indicateurs.

- Erreur fréquente : grain flou, fuseau horaire ignoré.

- Commit : docs: add project scoping, data dictionary and quality rules

## Phase 1 : Poste et dépôt

- Objectifs : projet local reproductible, Git et GitHub propres, aucun secret versionné.

- Notions : venv, pip freeze vs requirements.txt, séparation prod/dev, .gitignore, .env vs .env.example, Conventional Commits.

- Fichiers : .gitignore, .env.example, requirements.txt, requirements-dev.txt, pyproject.toml, README.md (v0), arborescence src/ et tests/ avec des __init__.py vides.

- Commandes : python -m venv .venv, activation, pip install, git init, git remote add, git push.

- Exercices : décider quoi ignorer (.env, .venv/, data/raw/, logs/, target/ de dbt) et justifier chaque ligne.

- Validation : git status ne montre aucun secret, le dépôt se clone et s'installe dans un autre dossier.

- Erreur fréquente : commiter .env puis le supprimer (il reste dans l'historique).

- Commits : chore: initialize repository structure ; docs: add initial README

## Phase 2 : PostgreSQL et modélisation

- Objectifs : base, schémas, tables, contraintes, journalisation.

- Notions : CREATE SCHEMA, types (timestamptz vs timestamp, numeric, text), clés primaires composites, CHECK, NOT NULL, index, rôles et droits, DDL idempotent (IF NOT EXISTS).

- Fichiers : sql/ddl/001_create_schemas.sql, 002_create_raw_tables.sql, 003_create_staging_tables.sql, 004_create_ops_tables.sql, src/config.py (v0), src/utils/db.py.

- Exercices : concevoir les tables à partir du dictionnaire, créer pipeline_run_log, ouvrir une connexion SQLAlchemy et exécuter SELECT 1.

- Validation : les scripts DDL se rejouent sans erreur, la connexion Python fonctionne via variables d'environnement.

- Erreur fréquente : mot de passe en dur, mauvais choix entre timestamp et timestamptz.

- Commit : feat(db): add schemas and DDL scripts

## Phase 3 : Extraction API

- Objectifs : appeler Open-Meteo (météo et air) de façon robuste.

- Notions : HTTP (méthodes, statuts, paramètres), JSON, requests, timeout, raise_for_status, try/except ciblés, retry avec backoff simple, logging, pathlib, type hints, mock avec pytest.

- Fichiers : src/extract/api_client.py, src/utils/logging_config.py, tests/test_extract/test_api_client.py.

- Exercices : une fonction par API, gestion de timeout, d'erreur HTTP, de JSON invalide et de réponse vide, retry, sauvegarde d'un échantillon brut dans data/raw/, un test avec requête HTTP simulée.

- Validation : le module fonctionne pour 8 villes, un échec simulé produit un log clair, le test passe sans accès réseau.

- Erreur fréquente : oublier le timeout (blocage possible), capturer Exception partout.

- Commit : feat(extract): add weather and air quality API client

## Phase 4 : Ingestion CSV et Excel

- Objectifs : lire le référentiel des communes (CSV) et les populations (Excel), diagnostiquer leur qualité.

- Notions : pd.read_csv (séparateur, encodage, dtype), pd.read_excel (feuille, lignes d'en-tête à sauter, openpyxl), codes INSEE lus en texte (zéros initiaux, Corse 2A/2B), df.info(), isna(), duplicated(), normalisation des noms de colonnes.

- Fichiers : src/extract/file_readers.py, src/quality/profiling.py, tests/test_extract/test_file_readers.py.

- Exercices : une fonction de lecture par type de fichier, un rapport de qualité (lignes, nulls par colonne, doublons) par source.

- Validation : les codes INSEE conservent leurs zéros, les noms de colonnes sont en snake_case.

- Erreur fréquente : lecture automatique du code INSEE en entier (01001 devient 1001).

- Commit : feat(extract): add csv and excel readers with profiling

## Phase 5 : Transformation avec Pandas

- Objectifs : passer du brut à des données propres, jointes et validées.

- Notions : JSON en listes parallèles vers DataFrame, to_datetime et fuseaux, str.strip/lower, merge (types de jointure, validate=), drop_duplicates, masques booléens, séparation valides/rejets, fonctions pures testables.

- Fichiers : src/transform/weather.py, air_quality.py, cities.py, src/quality/rules.py, tests/test_transform/.

- Exercices : transformer chaque réponse API en table longue, appliquer les règles DQ-xx, produire deux DataFrames (valides, rejetés avec motif), jointure avec le référentiel, au moins 3 tests unitaires de règles.

- Validation : valides + rejetés = lignes d'entrée, aucune ligne perdue silencieusement, les tests passent.

- Erreur fréquente : jointure qui multiplie les lignes (clé non unique), SettingWithCopyWarning ignoré.

- Commit : feat(transform): add cleaning, validation and rejection logic

## Phase 6 : Chargement PostgreSQL

- Objectifs : alimenter raw et staging de façon rejouable, tracer chaque exécution.

- Notions : SQLAlchemy engine et Connection, transactions (begin, commit, rollback), context managers, DataFrame.to_sql et ses limites, TRUNCATE puis rechargement, puis INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE (upsert), requêtes de vérification.

- Fichiers : src/load/postgres_loader.py, src/load/run_log.py, tests/test_load/, sql/queries/checks.sql.

- Exercices : charger raw tel quel, charger staging après validation, écrire une ligne dans pipeline_run_log (début, source, extraites, valides, rejets, statut, erreur), rejouer deux fois pour prouver l'idempotence, provoquer une erreur et vérifier le rollback.

- Validation : deux exécutions successives donnent le même nombre de lignes, les comptages SQL concordent avec les logs.

- Erreur fréquente : to_sql(if_exists="append") qui duplique à chaque exécution.

- Commit : feat(load): add idempotent postgres loading and run logging

## Phase 7 : Orchestration Python

- Objectifs : tout lancer avec une seule commande.

- Notions : point d'entrée if __name__ == "__main__", argparse (optionnel), codes de sortie (sys.exit), exceptions personnalisées, configuration centralisée (dataclass), logs vers fichier avec rotation simple.

- Fichiers : src/main.py, src/config.py (v1).

- Exercices : enchaîner extraction, transformation, contrôles, chargement ; capturer les erreurs globales ; retourner 0 en succès et non-zéro en échec.

- Validation : python -m src.main fonctionne de bout en bout depuis un dépôt fraîchement cloné, un échec renvoie un code non nul et une ligne FAILED dans le log d'exécution.

- Erreur fréquente : except Exception: pass qui masque les erreurs, imports relatifs cassés.

- Commit : feat: add pipeline entrypoint with error handling and logging

## Phase 8 : dbt

- Objectifs : refaire la transformation en SQL ELT et comparer à Pandas.

- Notions : Python ETL vs SQL ELT, source() vs ref(), materializations (view, table), couches staging / intermediate / marts, profiles.yml et env_var, tests génériques, documentation et lineage.

- Fichiers : dbt_project/dbt_project.yml, models/staging/_sources.yml, stg_*.sql, models/intermediate/int_hourly_city_environment.sql, models/marts/mart_*.sql, _models.yml. Le fichier profiles.yml reste hors dépôt.

- Commandes : dbt debug, dbt run, dbt test, dbt docs generate, dbt docs serve (chacune sera expliquée : ce qu'elle vérifie, ce qu'elle crée, comment lire le résultat).

- Exercices : déclarer les sources, 3 à 4 modèles staging, 1 modèle intermediate, 2 marts minimum, tests not_null, unique, relationships, accepted_values, un test volontairement cassé pour observer l'échec.

- Validation : dbt run et dbt test passent, le lineage est lisible dans les docs, les marts correspondent aux indicateurs de la Phase 0.

- Erreur fréquente : profiles.yml commité avec le mot de passe, confusion entre schéma source et schéma cible.

- Commit : feat(dbt): add staging, intermediate and mart models with tests

## Phase 9 : Documentation et qualité

- Objectifs : rendre le projet compréhensible et reproductible par un tiers.

- Contenu : README (contexte, architecture, installation, exécution, dépannage, qualité de données, décisions et compromis, hypothèses et limites), data_dictionary.md mis à jour, passage final de pytest et dbt test.

- Validation : une personne extérieure peut installer et exécuter à partir du README seul.

- Commit : docs: complete README, architecture and troubleshooting guide

## Phase 10 : Démo et améliorations

- Objectifs : présenter le projet, définir la suite.

- Contenu : scénario de démonstration de 5 à 10 min (extraction, rejets, chargement, dbt, mart, requête d'analyse), 5 à 8 requêtes SQL d'analyse, roadmap priorisée (CI GitHub Actions, tests de données avancés, ingestion incrémentale, Docker, Prefect ou Airflow, Parquet, cloud, Metabase ou Power BI).

- Commit : docs: add demo script and improvement roadmap

# Règles de travail pour toute la suite

- Chaque phase suit le format en 11 points, avec indices 1/2/3.

- Vous m'envoyez votre code, vos erreurs ou vos résultats, et je corrige localement sans réécrire l'ensemble.

- Aucun script final complet avant que vous ayez essayé.

- Un commit Conventional Commit par étape significative.

# Prochaine étape

Nous sommes toujours en Phase 0. Ce plan est la feuille de route, pas le cadrage lui-même : les exercices 1 à 8 restent à produire par vous.

Envoyez votre premier jet de l'exercice 1 (besoin métier et questions analytiques) et de l'exercice 2 (tableau des sources). Pour commencer plus petit, répondez à la question de contrôle :

Quelle est la clé d'unicité d'une ligne de weather_observation, et pourquoi city_id seul ne suffit-il pas ?